ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Благоустройство территории сельского поселения  Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов

и показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | |
| 11 | Благоустройство территории сельского поселения  Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан | | | | | | | |
| 11.1 | Валка деревьев, формовочная обрезка | шт | | 6 | 6 | 0 |  |  |
| .1.2.1 | Содержание газонов (уборка, окрашивание) | м.кв | | 10 200 | 10 200 | 0 | 100 |  |
| 11.2.2 | Содержание мест захоронения | м.кв | | 63 182 | 63 182 | 0 | 100 |  |
| .1.2.3 | Устройство и оформление зимнего городка | шт | | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 11.2.4 | Благоустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов | м.кв | | 47 774 | 47 774 | 0 | 100 |  |
| 11.2.5 | Высаживание деревьев, кустарников в местах общего пользования | шт | | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 11.2.6 | Совершенствование системы освещения населенных пунктов сельского поселения | шт | | 54 | 54 | 0 | 100 |  |