Приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории

сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района

Кигинский район

Республики Башкортостан »

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района

Кигинский район Республики Башкортостан » на 01.04.2019 года

 Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Направление и источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета сельского поселения Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район Республики Башкортостан | Объем финансирования, тыс. рублей | Отношение освоенных средств |
| Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Предельные объемы финансирования на текущий год | Освоено за отчетный период | к предусмотренному объему на текущий год, % | к предельному объему финансирования на текущий год, % |
| А | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан » | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 12914,9 | 12914,9 | 1314,2 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | 2031,6 | 2031,6 | 259,1 | 13,0 | 13,0 |
| местные бюджеты в т.ч. СП МР | X | X | X | X | X | 10883,31434,69448,7 | 10883,31434,69448,7 | 1055,1457,0598,1 | 10,032,06,0 | 10,032,06,0 |
| 1 | Содержание и ремонт уличного освещения | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 1791,7 | 1791,7 | 259,1 | 15,0 | 15,0 |
| бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | 1732,5 | 1732,5 | 259,1 | 15,0 | 15,0 |
| местные бюджеты  в т.ч. СП МР | X | X | X | X | X | 59,259,2 | 59,259,2 | -- |  |  |
| 1 | Уборка и вывоз мусора,снега с уличных дорог | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 500,8 | 500,8 | 440,1 | 88,0 | 88,0 |
| бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты  в т.ч. СП МР  | X | X | X | X | X | 500,8500,8 | 500,8500,8 | 440,1440,1 | 88,088,0 | 88,088,0 |
| Содержание автомобильных дорог | Всего,в том числе: | чх | чx | чх | чх | чх | 8063,4 | 8063,4 | - |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан | чх | чх | чх | хх | хх |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты В т.ч. СП МР | хх | хх | хх | хх | хх | 8063,48063,4 | 8063,48063,4 | - |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего,в том числе | х | х | х | х | х | 2559,0 | 2559,0 | 615,0 | 24,0 | 24,0 |
| Бюджет Республики БашкортостанМестные бюджеты  В т.ч. СП МР | ХХх | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,12259,91434,6825,3 | 299,12259,91434,6825,3 | -615,0457,0158,0 | 27,032,019,0 | 27,032,019,0 |

Глава сельского поселения Н.А.Шамиев

Главный бухгалтер А.К. Сахаутдинова