Приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории

сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района

Кигинский район

Республики Башкортостан »

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района

Кигинский район Республики Башкортостан » на 01.04.2019 года

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Направление и источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета сельского поселения Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район Республики Башкортостан | | | | | | | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Отношение освоенных средств | | |
| Вед | РзПр | ЦСР | | ВР | | БА | | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | | Предельные объемы финансирования на текущий год | Освоено за отчетный период | к предусмотренному объему на текущий год, % | к предельному объему финансирования на текущий год  , % | |
| А | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан » | Всего, в том числе: | X | X | X | | X | | X | | 12914,9 | | 12914,9 | 1314,2 | 10,0 | 10,0 | |
| бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | | X | | X | | 2031,6 | | 2031,6 | 259,1 | 13,0 | 13,0 | |
| местные бюджеты  в т.ч. СП  МР | X | X | X | | X | | X | | 10883,3  1434,6  9448,7 | | 10883,3  1434,6  9448,7 | 1055,1  457,0  598,1 | 10,0  32,0  6,0 | 10,0  32,0  6,0 | |
| 1 | Содержание и ремонт уличного освещения | Всего, в том числе: | X | X | X | | X | | X | | 1791,7 | | 1791,7 | 259,1 | 15,0 | 15,0 | |
| бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | | X | | X | | 1732,5 | | 1732,5 | 259,1 | 15,0 | 15,0 | |
| местные бюджеты    в т.ч. СП  МР | X | X | X | | X | | X | | 59,2  59,2 | | 59,2  59,2 | -  - |  |  | |
| 1 | Уборка и вывоз мусора,снега с уличных дорог | Всего, в том числе: | X | X | X | | X | | X | | 500,8 | | 500,8 | 440,1 | 88,0 | 88,0 | |
| бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | | X | | X | |  | |  |  |  |  | |
| местные бюджеты  в т.ч. СП  МР | X | X | X | | X | | X | | 500,8  500,8 | | 500,8  500,8 | 440,1  440,1 | 88,0  88,0 | 88,0  88,0 | |
| Содержание автомобильных дорог | Всего,в том числе: | чх | чx | чх | | чх | | чх | | 8063,4 | | 8063,4 | - |  |  | |
| Бюджет Республики Башкортостан | чх | чх | чх | | хх | | хх | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | Местные бюджеты  В т.ч. СП  МР | хх | хх | хх | | хх | | хх | | 8063,4  8063,4 | | 8063,4  8063,4 | - |  |  | |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего,в том числе | х | х | | х | | х | | х | | 2559,0 | 2559,0 | 615,0 | 24,0 | | 24,0 | |
| Бюджет Республики Башкортостан  Местные бюджеты    В т.ч. СП  МР | Х  Х  х | х  х  х | | х  х  х | | х  х  х | | х  х  х | | 299,1  2259,9  1434,6  825,3 | 299,1  2259,9  1434,6  825,3 | -  615,0  457,0  158,0 | 27,0  32,0  19,0 | | 27,0  32,0  19,0 | |

Глава сельского поселения Н.А.Шамиев

Главный бухгалтер А.К. Сахаутдинова